# PLAN DE DESARROLLO POR ITERACIONES: PROYECTO NOLVAX

Documento de Ingeniería y Control de Calidad

## Introducción

Este documento define el orden de ejecución para el desarrollo de Nolvax, una solución SaaS para minimarkets diseñada para operar 100% offline. El éxito de cada iteración es un pre-requisito obligatorio para avanzar a la siguiente.

## Iteración 1: Cimientos SaaS y Aislamiento de Datos

Objetivo: Establecer la estructura de la nube y la seguridad lógica para múltiples clientes.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Configurar el proyecto en Supabase y definir el esquema de base de datos en PostgreSQL.

  - Crear las tablas maestras: stores, products, sales, y inventory_logs.

  - Implementar Row Level Security (RLS) de forma que cada registro esté indisolublemente ligado a un store_id.

- Requerimientos abordados:

  - 2.2 Backend y Nube: Uso de PostgreSQL y Supabase.

  - Aislamiento de Datos: Implementación de RLS para evitar que un cliente vea datos ajenos.

  - Hito 1: Estructura de base de datos y seguridad.

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Prueba de Intrusión de Tenant: Intentar leer o modificar un producto de la "Tienda A" utilizando el token de autenticación de la "Tienda B". El sistema debe retornar un error de "Acceso Denegado" o un conjunto de datos vacío. Si existe una sola filtración, la iteración no se aprueba.

## Iteración 2: Motor Offline y Persistencia Local

Objetivo: Garantizar que el software sea veloz y resiliente sin conexión a internet.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Configurar la base de datos local (Isar o SQLite) en el PC mediante Flutter.

  - Implementar el cifrado de la base de datos local con una llave dinámica.

  - Cargar la lógica de búsqueda indexada para productos.

- Requerimientos abordados:

  - 2.1 Desktop (.exe): Compilación nativa para Windows optimizada para bajo consumo de RAM.

  - 2.3 Estrategia Offline-First: Persistencia local independiente.

  - 4.1 Cifrado de DB Local: Protección de datos en reposo.

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Prueba de Estrés y Persistencia: Cargar 20,000 productos en la base de datos local. Realizar una búsqueda instantánea, luego apagar el PC de forma abrupta (desconexión de energía). Al reiniciar, los 20,000 registros deben estar intactos y la base de datos debe permanecer cifrada e inaccesible para software externo.

## Iteración 3: Interfaz POS y Lógica de Negocio

Objetivo: Desarrollar la experiencia de usuario (UX) rápida y las reglas de venta.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Diseñar la interfaz de usuario de alto contraste y botones grandes para pantallas táctiles.

  - Programar el módulo de Venta Express mediante escaneo de códigos de barras (EAN, QR).

  - Implementar el motor de Venta Sugestiva y la gestión de Crédito de Cliente (Fiado).

- Requerimientos abordados:

  - Regla de Oro: Ninguna acción crítica debe superar los 2 clics.

  - 3.1 POS Inteligente: Escaneo y motor de reglas de venta.

  - 3.3 Fidelización: Monedero digital y sistema de puntos.

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Ciclo de Venta Crítico: Realizar una venta de 5 artículos en menos de 10 segundos utilizando solo el escáner y 2 toques en pantalla. Verificar que la sugerencia de producto complementario aparezca correctamente según las reglas configuradas.

## Iteración 4: Integración de Hardware Periférico

Objetivo: Comunicar el software con los dispositivos físicos de la tienda.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Desarrollar los drivers para la captura de peso desde balanzas vía Serial/USB.

  - Implementar el protocolo ESC/POS para la impresión de tickets y apertura de gaveta.

  - Configurar la gestión de códigos PLU para pesaje rápido.

- Requerimientos abordados:

  - 4.2 Periféricos: Impresora térmica y apertura de gaveta automática.

  - Integración con Balanza: Captura de peso estable y descuento de tara.

  - Validación de Balanza: Bloqueo de ventas si el peso es inestable.

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Prueba de Peso e Impresión: Colocar un producto en la balanza. El sistema debe impedir el cobro mientras el peso oscile. Una vez estable, se procesa la venta, se descuenta la tara configurada y el ticket debe imprimirse con el detalle exacto del peso, seguido por la apertura automática de la gaveta.

## Iteración 5: Sincronización Híbrida (Cloud-Sync)

Objetivo: Mantener la nube actualizada sin afectar el rendimiento local.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Desarrollar el motor de colas asíncrono que "empuja" los datos a Supabase.

  - Programar la lógica de resolución de conflictos entre datos locales y de la nube.

- Requerimientos abordados:

  - 2.3 Sincronización: Motor de colas que asegura que el negocio no se detenga sin internet.

  - Hito 4: Sistema de sincronización Offline-Cloud.

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Prueba de Recuperación de Conexión: Realizar 50 ventas en modo offline total. Restablecer la conexión y verificar que las 50 ventas aparezcan en Supabase en menos de 60 segundos, con todos los logs de inventario asociados correctamente generados.

## Iteración 6: Blindaje de Hardware y Modo Kiosko

Objetivo: Proteger el equipo físico y evitar el uso indebido del sistema.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Configurar el sistema operativo para arrancar directamente en la aplicación (Modo Kiosko).

  - Bloquear combinaciones de teclas críticas y el acceso al explorador de archivos.

  - Activar el cifrado de disco BitLocker vinculado al chip TPM 2.0.

- Requerimientos abordados:

  - 4.1 Blindaje del Sistema: Anti-ingeniería inversa y ofuscación de código.

  - Seguridad de Hardware: Cifrado de disco y bloqueo de periféricos no autorizados.

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Prueba de Intrusión Física: Intentar salir del programa mediante Ctrl+Alt+Del o Alt+F4. El sistema debe reiniciar la app o ignorar el comando. Extraer el disco duro e intentar leer los datos desde otra estación de trabajo; BitLocker debe impedir el acceso total al volumen.

## Iteración 7: Ecosistema SaaS y Control de Suscripción

Objetivo: Gestión remota del negocio y monetización del software.

- ¿Qué se debe hacer?:

  - Finalizar la App móvil para el dueño para la visualización de métricas en tiempo real.

  - Implementar el "Kill-switch" basado en el estado de la suscripción mensual en Supabase.

- Requerimientos abordados:

  - 3.3 Visualización de Métricas: App para dueños en iOS/Android.

  - 5 Reglas de Negocio: Bloqueo del POS por falta de pago (modo solo consulta).

- Prueba Exhaustiva (1000%):

  - Prueba de Bloqueo Remoto: Cambiar el estado de pago de una tienda a "Pendiente" en la nube. Al sincronizar, el POS local debe deshabilitar inmediatamente el botón de "Cobrar" y mostrar un aviso de pago pendiente, permitiendo solo la visualización de reportes antiguos.